|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO wyłonionych w 2022 roku, realizowanych w 2023 roku** | | | | | | |
| **Nazwa zadania** | **Zaplanowany koszt realizacji projektów**  **(w zł)** | **Dotychczas poniesione koszty/lub ostateczny koszt  (w zł )** | **Zrealizowany/ w trakcie realizacji** | **Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektu, których realizacja nie została zakończona)** | **Uwagi/**  **Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektu** | **Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** |
| **Projekty inwestycyjne duże (powyżej 200 000)** | | | | | | | |
| 1. | "Przyjazny Bocianek dla każdego" - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 | 1 900 000 | 1 286 727,13 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
| 2. | Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego | 350 000 | 428 180,36 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
| 3. | Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo-artystyczna, ogólnodostępne pracownie – modernizacja dla wszystkich kielczan | 2 205 000 | 135 234 | w trakcie realizacji | II kwartał 2024 r. | Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę na realizację części zadania. Trwają ustalenia z wnioskodawca nad opracowaniem zakresu robót w kolejnym etapie prac. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |
|  | **Ogółem:** | **4 455 000** | **1850,141,49** | **-** | **-** |  |  |
| **Projekty inwestycyjne małe (do 200 000)** | | | | | | | |
|  | Plac Zabaw na Barwinku - Wyspa Radości | 150 000 | 105 220,04 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Kaczkomat nad Zalewem - dokarmiajmy dzikie ptaki zdrową karmą | 20 000 | 10570.00 | zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Kielce bez smogu - sieć tablic elektronicznych | 200 000 | 199 000 | zrealizowany | - |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Napis 3D - I ♥︎ Kielce | 150 000 | 145 629,46 | Zrealizowany | - | - | Kieleckie Centrum Kultury |
|  | Lodówki Pełne Dobra | 30 000 | 29 976,22 | Zrealizowany | - | - | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |
|  | 100 nowych ławek dla śródmieścia w lokalizacjach wybranych z udziałem mieszkańców | 200 000 | 167602,74 | w trakcie realizacji | 30 czerwca 2024 | Do końca 2023 roku zostało zamontowanych 86 sztuk ławek. Zostało do zamontowania 14 ławek. Przewidywany termin zakończenia realizacji planowany jest na 30 czerwca 2024 roku.. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Centrum dziecięcej radości - Dyminy | 200 000 | 234 130,50 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Rowerem pod prąd! | 200 000 | 70 848 | w trakcie realizacji | Planowanie przeniesienie inwestycji do zadań wieloletnich. Zakładany termin realizacji to II kw. 2024 r. | Opracowano dokumentację projektową (tj. projekty stałej organizacji ruchu).  Przeprowadzono cztery postępowania na wyłonienie Wykonawcy zadania. Trzy postępowania zakończyły się unieważnieniem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.  Czwarte postępowanie zakończyło się wyłonienie wykonawcy – Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o.  W dniu 11.12.2023 r. została podpisana umowa  z Wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji zadania 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. 11.07.2024 r. | Kancelaria Prezydenta/MZD Kielce |
|  | Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw | 200 000 | 308.000 | Zrealizowany | - |  | KPT |
|  | Strefa młodych – edukacja integracja | 200 000 | 163 300,95 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Integracyjny plac zabaw Na Stoku | 200 000 | 152 668,79 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Edukacyjne Miasteczko Rowerowe | 200 000 | 193 954,24 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Ogółem: | **1 950 000** | **1 780 900,44** | - | - |  |  |
| **Projekty nieinwestycyjne** | | | | | | | |
|  | Domki dla kotów wolno żyjących | 6 000 | 5 480 | zrealizowane | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Kastracja kotów - zapobiegamy kociej bezdomności w Kielcach | 10 400 | 10 400 | zrealizowane | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Port Wodny Kielce - kajaki, koncerty, konkursy, rejsy. Festyny rodzinne nad Zalewem | 30 000 | 30 000 | zrealizowane | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Warsztaty pszczelarskie w szkołach i przedszkolach | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Festiwal Balonów w Kielcach | 29 500 | 29 500 | zrealizowany | - | - | Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej |
|  | Nowoczesna biblioteka = nowoczesny czytelnik | 28 000 | 28 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Kastracja dla zwierząt właścicielskich z miasta Kielce | 29 880 | 29 487 | zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Wianki kieleckie - Noc Świętojańska | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Zdrowie dla Kielczan - Bezpłatne Porady Zdrowotne | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Nowe książki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Festyn Sportowo Rodzinny na Stadionie Leśnym | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Darmowe treningi sportów walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez okres całych wakacji | 29 900 | 29 898 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Naukowy zawrót głowy - piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Akademia Cheerleaderek - zajęcia sportowo - taneczne | 30 000 | 28 260,38 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Seanse kina letniego - Na Stoku i Świętokrzyskie | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Całe Kielce na Rowery! #2023 | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Pikniki rodzinne Na Stoku i Świętokrzyskim | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Kurs samoobrony dla Kobiet | 15 000 | 15 000 | zrealizowany |  | . | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Czytam, bo chcę, czytam, bo widzę | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| **Ogółem:** | | **508 680** | **506 025,38** | **-** | **-** |  |  |
| **Projekty zielone** | | | | | | | |
| 1 | 300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic | 590 200 | 0 | w trakcie realizacji | II kwartał 2024 | Realizacja obu zadań przewidziana w ramach jednego postępowania przetargowego. Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy obu zadań. Postępowanie planowane na styczeń  2024 r. | Miejski Zarząd Dróg |
| 2 | Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione! | 300 000 | 0 | w trakcie realizacji | II kwartał 2024 | Miejski Zarząd Dróg |
| 3 | Zielone płuca Kielc | 200 000 | 194 786 | zakończony | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| **Ogółem:** | | **1 090 200** | 194 786 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wszystkie projekty z KBO** | | **8 003 880** | **4 331 853,31** | **-** | **-** | **-** | **-** |